|  | KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ UYGULAMASI – 1 / 2 (BİTİRME PROJESİ) ÖNERİ FORMU |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UYARI – 1) Öneri formunu web sayfasında ilan edilen tarihe kadar teslim etmeyen öğrencilerin projeleri iptal edilecektir. UYARI – 2) Öğrenci ve/veya proje danışmanının imzasının eksik olduğu formlar geçersiz sayılacaktır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ders Kodu: |  | 1220553 | Yıl: | 2025 |  | Dönem: |  | GÜZ |
| Proje Adı / Başlığı: |  | Çiftçi (Yapay Zeka Destekli Çiftçi Destek Mobil Uygulaması) |  |  |  |  |  |  |
| Projede Takip Edilecek Adımlar (Maddeler halinde ve sırayla yazılmalıdır) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Repo oluştur ve sürüm kontrolünü başlat. - VDS ortamını kur, Python ve Docker yükle. - Veri setlerini incele ve temizle. - FastAPI iskeletini oluştur, auth ve CRUD ekle. - Temel endpoint stub’larını oluştur. - Swagger UI dokümantasyonunu hazırla. - Görüntü İşleme API stub’unu çalıştır. - Ön işleme ve JSON çıktısı testleri yap. - Önceden eğitilmiş modeli yükle ve test et. - Tarım rehberleri ve dokümanları topla. - Metinleri chunk’la ve embedding oluştur. - ChromaDB’ye embedding yükle. - LLM ile RAG pipeline’ını entegre et. - Mobil ekran tasarımlarını oluştur. - Mobil <> Backend entegrasyonunu yap. - API çağrılarını ve sonuçları test et. - Testler ve QA yap. - MySQL şemasını oluştur ve migration yap. - DevOps ve CI/CD kurulumunu gerçekleştir. - Performans ve güvenlik optimizasyonlarını yap. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Birinci Yarıyıl Hedefleri (Maddeler halinde ve sırayla yazılmalıdır) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Proje Başlatma ve Çevre Kurulumu - Backend İskeleti - Görüntü İşleme API – stub - Rag kaynak Toplama ve Embedding - Mobil Uygulama MVP ekranları - Mobil-Backend Entegrasyonu - Demo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| İkinci Yarıyıl Hedefleri (Maddeler halinde ve sırayla yazılmalıdır) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Görüntü İşleme API – model entegrasyonu - Rag pipeline final entegrasyonu - Testler ve QA - mSQL entegrasyonu - DevOps& CL/Cd - Performansv e Güvenlik Optimizasyonu - Final |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROJEYİ YAPACAK ÖĞRENCİ(LER) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Öğrenci No | Öğrenci Ad – Soyad |  |  |  | Tarih |  | İmza |  |
| 221220065 | Muhammed Bedir Ağdemir |  |  |  | 26.09.2025 |  |  |  |
| 22122009 | Seyyit Mehmet Selvi |  |  |  | 26.09.2025 |  |  |  |
| 221220019 | Nurullah Kurnaz |  |  |  | 26.09.2025 |  |  |  |
| PROJEYE DANIŞMANLIK YAPACAK ÖĞRETİM ELEMANI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Öğretim Elemanı Unvanı ve Ad – Soyadı |  |  |  |  | Tarih |  | İmza |  |
| Doçent Doktor Ersin Kaya |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Bilgisayar Mühendisliği Uygulaması Proje Çalışma Planı / İş Paketleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Proje planında yer alacak başlıca iş paketlerinin hangi sürede gerçekleştirileceği “İş-Zaman Çizelgesi” doldurularak verilecektir. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| İş Paketi No | İş Paketi İçeriği | Aylar |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs |
| 1 | Altyapı Kurulumu ve Vektör Veritabanı (1 Hafta) | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | RAG Servisi (MVP) ve Veri Hazırlığı (5 hafta) | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Bağımsız Görüntü İşleme API'si (MVP) (3 hafta) |  | X | X |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Tek Kullanıcılı Backend & Mobil Arayüz (4 hafta ) |  |  | X | X |  |  |  |  |  |
| 5 | Uçtan Uca Entegrasyon ve Dağıtım (5 Hafta ) |  |  |  | X | X |  |  |  |  |
| 6 | Çok Kullanıcılı Veritabanı Entegrasyonu (4 hafta) |  |  |  |  | X | X |  |  |  |
| 7 | Mobil Uygulamanın Geliştirilmesi (4 hafta) |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 8 | Harici Veri ve Karar Destek Modülü (4 hafta) |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 9 | Asenkron Görevler ve Bildirim Sistemi(3 hafta) |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| 10 | Test, Optimizasyon ve Pilot Kullanıcılar (2 hafta ) |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| 11 | Nihai Sunum ve Dokümantasyon (3 hafta) |  |  |  |  |  |  |  |  | X |